**会议纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 智慧海事一期项目验收推进会 | 会议日期 | 2014年11月28日 |
| 会议地点 | 部局海事局12层会议室 | 会议时间 | 14:00-14:30 |
| 会议议题 | 智慧海事一期项目验收 | | |
| 主持人 | 陈炼生处长 | 记录人 | 张乐涛 |
| 参会人员 | 部海事局科技信息处：陈炼生、李伟  联通系统集成公司行业运营中心：高原、张乐涛  列席人员：桂玉、徐志强、乔登龙 | | |
| 纪要内容 | 受部海事局和联通系统集成公司领导委托，部局科技信息处和联通系统集成公司就智慧海事一期项目的技术开发合同验收推进工作进行了充分协商,形成纪要如下：  1.双方达成：联通系统集成公司项目组按2015年1月31日前完成智慧海事一期项目技术开发合同验收做好合同验收准备。  2.如项目不能通过合同验收，部海事局拟终止《智慧海事一期实施总集成－－智慧海事一期建设工程技术开发合同》执行。  3、具体事项，建议近期双方召开一次高层会议，对以上意见进行最终明确。  部海事局科技信息处：  联通系统集成公司行业运营中心：  列席人员： | | |
|  |  | | |